Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Vampire Garden»

Путилин Даниил Ильич

Тюлина Татьяна Максимовна

---------------------------------------

Ученик группы 3

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА

Москва, 2025

# Наименование программы

Vampire Garden

# Место и оказание услуг

Просп. Вернадского, 86, стр. 2

# Цель проекта

Написать игру на Python с помощью модуля Arcade для развития финансовой грамотности в игровой форме.

Задачи, которые требуются для реализации проекта:

- Изучить библиотеку Arcade;

- Спроектировать архитектуру взаимодействия;

- Разработать главное меню;

- Разработать систему сохранения игры;

- Создать систему авторизации (регистрации).

# Сроки оказания услуг:

- 02.12.2025 – Создание команд. Описание проекта;

- 05.12.2025 – Задание (ТЗ);

- 16.12.2025 - ТЗ + часть задания выполнена;

- 26.12.2025 - Код + Работающая часть проекта;

- 13.01.2026 - Код + Работающая часть + Черновик пояснительной записки и презентации;

- 23.01.2026 - Код + Пояснительная записка + Презентация + Почти Все работает;

- 30.01.2026 - Защита проекта.

- Требование к функциональным возможностям

- Регистрация, авторизация - модуль sqlite3;

- Сохранение игры - тоже sqlite3;

- Создание новой игры;

- Постройка зданий;

- Просмотр количество ресурсов;

- Нападение на чужие поместья.

- Требование к визуальному интерфейсу

- Окно авторизации (регистрации);

- Главное окно;

- Вид поместья снаружи;

- Вид поместья изнутри;

- Вид на поле битвы.

- Требование к хранению данных

- Информация о персонажах, сохранениях, настройках будет храниться в базе данных SQLite;

- Предыстория игры, краткая информация о приложении, туториал будут храниться в файле .txt;

- Картинки будут храниться в папке resources.

# Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

В главном окне можно будет пройти туториал.

# Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Ссылка на итоговый репозиторий будет отправлена в Яндекс ЛМС.

В репозитории будут папки:

- docs - с техническими документами;

- Application - со скриптом для создания файла .exe;

- resources - фотографии, спрайты и т.д.;

- pycode - код игры.

# Авторские права:

Авторское право остаётся за исполнителем для дальнейшего развития игры.

# Иные требования:

Иные требования не предоставляются.

# Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Путилин Д.И. |
| Исполнитель | Тюлина Т.М. |
| Технический писатель | Путилин Д.И. |
| Технический писатель | Тюлина Т.М. |

Данный документ ни в коем случае не является официальным и носит только обучающий характер. Такими документами в основном занимаются технические писатели или разработчики.

Примечания к написанию технической документации. Не должно быть упоминания с использованием личных местоимений: Я, ты, он и т.д. Заместо этого используйте следующее: Исполнитель обязуется, заказчик указывает и т.д.

Представляем, что мы специалисты и оформляем официальный документ.

Заголовки не трогаем, только заполняем ответ к заголовку!!! Где помечено красным цветом.

При написании придерживайтесь единого стиля оформления, 14 размер текста, Times New Roman, красная строка в начале текста.

Междустрочный интервал 1,5 строки.

Выравнивание текста по ширине листа.

За основу документа взята реальная работа студента университета. Данное задание, хорошая возможность понять, как создается ТЗ, как использовать Word для создания документов. Это сильно поможет вам в дальнейшем как в университете, так и в освоении будущей профессии.

Если какой-то пункт не можете описать, вписывайте, что данные пункт не предоставляется.  Например: Данные требования / услуги не предоставляются.